## Slide 1: CMP1493 – Gerência de Configuração de Software
Prof. Msc Alexandre Cláudio de Almeida
Prof. Ms Joriver Rodrigues Canedo

## Slide 2: Gerenciamento de Configuração de Software
• Conceitos Fundamentais
– Baselines (linhas de referência)
– Repositório dos Itens de Configuração
– Check-in / Check-out

## Slide 3: Conceitos Fundamentais: Baselines
• A baseline é um guia de um projeto com todas as alterações aprovadas.
é um conceito de Gerenciamento de Configuração de Software
• Ajuda a controlar as mudanças sem impedir seriamente as mudanças justificáveis.
é a amostra visual de que o projeto está pronto para ser iniciado ou continuado.

## Slide 4: Conceitos Fundamentais: Baselines
• Baselines podem ocorrer no final de cada fase
• Ou em outro modo definido pela gerência
Definição de Sistema
Análise de Requisitos
Projeto de Software
Codificação
Testes
Sistema Operacional
Especificação de Sistema
Especificação de Requisitos
Especificação de Requisitos
Código Fonte
Dados/Procedime
ntos e Planos de Teses

## Slide 5: Conceitos Fundamentais: Baselines
• Um item de configuração de software que passou por uma linha básica é denominado baselined
• Um item de configuração de software “baselined” possui as seguintes características:
– foi revisto formalmente e teve o acordo das partes
– serve como base para trabalho futuro
– é armazenado em um Repositório de Itens de Configuração
– pode ser alterado somente através de procedimentos formais de controle de mudança

## Slide 6: Conceitos Fundamentais: Baselines

## Slide 7: Conceitos Fundamentais: Repositório de Itens de Configuração
• É um local sob controle de acesso (banco de dados)
• Lugar aonde são armazenados os Itens de Configuração de Software depois de liberados por uma "baseline".
• Nos pontos estabelecidos pelas linhas de referência, os itens de configuração devem ser:
– identificados,
– analisados,
– corrigidos,
– aprovados e
– armazenados no repositório de itens de configuração

## Slide 8: Conceitos Fundamentais: Repositório de Itens de Configuração
• Os itens de um repositório de itens de configuração só poderão ser alterados após uma solicitação de alteração formalmente aprovada pelo gerente de configuração.
• Essa é uma forma de prover controle sobre a situação de cada um dos itens de configuração, evitando inconsistências.

## Slide 9: Conceitos Fundamentais: Check-in / Check-out 28-08-2020
• método utilizado para trabalhar com itens de configuração que já estão no repositório
• Significa conferência na entrada e conferência na saída.

## Slide 10: Conceitos Fundamentais: Check-in / Check-out
• Quando for desejada uma alteração em algum item de configuração do repositório, uma cópia do item é colocada numa área de trabalho do desenvolvedor
• Dentro de sua área, o desenvolvedor tem total liberdade de trabalho.

## Slide 11: Conceitos Fundamentais: Check-out

## Slide 12: Conceitos Fundamentais: Check-out

## Slide 13: Conceitos Fundamentais: Check-in
• Após o final das alterações no item de configuração, ele será revisado e recolocado no repositório (“check in”).
• Uma nova linha de referência deverá ser traçada, de modo que uma nova configuração contendo o item alterado seja formada e congelada no repositório

## Slide 14: Conceitos Fundamentais: Check-in

## Slide 15: Conceitos Fundamentais: Check-in
• Depois do congelamento, o acesso é liberado
• Outros desenvolvedores também executem alterações sobre esse item de configuração